TR APP

Análisis del sistema y plan de migración a Laravel

De Ruby on Rails (2019) a la base SaaS en PHP/Laravel

Sistema de diagnóstico de transformadores eléctricos

Documento de Fase 1 — Mapa de ruta

Mayo 2026

# Cómo leer este documento

Este documento es el mapa de ruta del proyecto. No es código todavía: es el plan que define qué se conserva, qué se descarta y cómo se reorganiza el sistema antes de escribir una sola línea en Laravel. Está escrito para que lo entiendas, lo edites y lo apruebes.

Se divide en cuatro partes: (1) qué es TR APP y cómo diagnostica; (2) qué problemas tiene el sistema actual; (3) el mapeo tabla por tabla (qué pasa con cada parte de la base de datos vieja); y (4) el plan por fases con la decisión de diseño más importante: sacar las reglas de diagnóstico del código y convertirlas en datos editables.

# 1. Qué es TR APP y cómo funciona

TR APP es un sistema de monitoreo y diagnóstico de transformadores eléctricos. Su objetivo es evaluar la salud de cada transformador a partir de varias pruebas de laboratorio, aplicar normas técnicas y producir un diagnóstico con un puntaje y un semáforo (verde / amarillo / rojo).

## 1.1 Las pruebas de diagnóstico

El sistema realiza varias pruebas independientes sobre cada transformador. Cada una mide cosas distintas y aplica sus propias normas:

| Prueba | Qué mide | Modelo en Ruby |
| --- | --- | --- |
| Cromatografía (cromas) | Gases disueltos en el aceite: H2, O2, N2, CH4, CO, CO2, C2H4, C2H6, C2H2 (análisis DGA) | chromatographical.rb |
| Fisicoquímica (fiquis) | Propiedades del aceite: rigidez dieléctrica, tensión interfacial, acidez, humedad, factor de potencia | physical.rb |
| Duval | Triángulo y pentágono de Duval — clasifica el tipo de falla a partir de los gases | chromatographical_duval.rb |
| IEEE | Diagnóstico según relaciones de gases por la norma IEEE | ieee_diag_detail.rb |
| Furanos | Compuestos furánicos — estiman el envejecimiento del papel aislante | furano.rb |
| Devanados | Pruebas eléctricas de los bobinados (relación de transformación, etc.) | devanado.rb / electrical.rb |

## 1.2 El patrón común de diagnóstico (esto es la clave del sistema)

Algo muy importante que se descubrió al leer el código: todas las pruebas usan la misma estructura de diagnóstico. Cada una calcula un puntaje ponderado y lo traduce a un semáforo con los mismos métodos: suma_score_peso, dgaf_condition, dgaf_score. Esto es una excelente noticia para la migración: un solo diseño bien hecho sirve para todas las pruebas.

Ejemplo real de cromatografía — el puntaje final (suma_score_peso) se traduce así:

| Puntaje | Condición | Semáforo | Score |
| --- | --- | --- | --- |
| < 1.2 | Muy Bueno | ● Verde | 40 |
| 1.2 – 1.5 | Bueno | ● Verde | 30 |
| 1.5 – 2.0 | Medio | ● Amarillo | 20 |
| 2.0 – 3.0 | Malo | ● Rojo | 10 |
| ≥ 3.0 | Muy Malo | ● Rojo | 0 |

## 1.3 Las reglas dependen del tipo de transformador y del tipo de aceite

Este es el punto que tú señalaste, y es correcto. Las normas no son únicas: cambian según el tipo de transformador y, sobre todo, según el tipo de aceite. El sistema primero mira qué aceite tiene el transformador, y según eso aplica una fórmula distinta:

| Tipo de aceite | ID | Variante de cálculo | Peso total |
| --- | --- | --- | --- |
| MINERAL | 1 | Potencia / Distribución / Horno (según tipo de trafo) | 18 |
| SILICONA | 4 | Silicona | 18 |
| VEGETAL SOYA | 5 | Vegetal soya (usa menos gases) | 17 |
| VEGETAL GIRASOL | 6 | Vegetal girasol (usa menos gases) | 17 |

Y dentro del aceite mineral, el cálculo cambia otra vez según el tipo de transformador: Potencia (tipo 1), Distribución (tipo 2) u Horno (tipo 3). Es decir, hay reglas anidadas: aceite → tipo de trafo → fórmula. Lo mismo ocurre en la prueba fisicoquímica, que varía por nivel de tensión (bajo / medio / alto) y por tipo de aceite.

# 2. Problemas del sistema actual

El sistema de Ruby funciona y tiene años de datos reales, pero está construido de una forma que hace muy difícil mantenerlo y escalarlo. Estos son los problemas concretos que se encontraron, y que no deben trasladarse a la nueva versión.

## 2.1 Problemas de seguridad (corregir sí o sí)

| Problema | Riesgo | Qué hacer en la versión nueva |
| --- | --- | --- |
| Contraseñas en texto plano | GRAVE | La columna real_password se descarta por completo. Laravel ya cifra las contraseñas correctamente (hash bcrypt). |
| Autenticación hecha a mano (sin librería) | Alto | Se reemplaza por el sistema de autenticación de Laravel, ya probado y seguro. |

## 2.2 Problemas de diseño de la base de datos

| Problema | Qué hacer |
| --- | --- |
| Listas de IDs metidas dentro de un campo de texto (users.customer_id y profiles.country_id son longtext) | Usar las tablas de relación que ya existen (user_customers, profile_countries). Laravel las maneja de forma nativa. |
| Tipos inconsistentes en claves foráneas (user_id a veces es número, a veces texto) | Normalizar todo a un solo tipo de identificador. |
| reports con 7 columnas sheet1..sheet7 | Convertir esas columnas repetidas en filas de una tabla hija. |
| 25 vistas SQL con IDs fijos en el nombre (view_devanado_..._transformer_id_147) | Se descartan por completo. Se reemplazan por una sola consulta con parámetros. |

## 2.3 El problema central: las reglas están enterradas en el código

Este es el problema más importante para la escalabilidad. Las normas de diagnóstico (los pesos, los umbrales, los límites por tipo de aceite) están escritas a mano dentro del código, con números fijos. Por eso el modelo chromatographical.rb tiene 179 métodos casi idénticos: el mismo cálculo copiado una vez por cada tipo de aceite.

- Consecuencia 1: para cambiar un umbral o agregar un tipo de aceite hay que reprogramar.

- Consecuencia 2: un ingeniero no puede ajustar una norma sin un desarrollador.

- Consecuencia 3: el código es enorme y frágil (archivos de decenas de miles de líneas).

La solución se explica en la sección 4.2. En resumen: las reglas dejan de ser código y pasan a ser datos editables en la base de datos.

# 3. Mapeo: qué pasa con cada parte de la base de datos vieja

La base vieja tiene 58 tablas reales (más 25 vistas basura que se descartan). Aquí se clasifican según qué hacer con cada una. La leyenda de acciones:

- YA EXISTE — tu base SaaS de Laravel ya lo tiene. Solo se migran los datos, no la estructura.

- CREAR — es del dominio de transformadores; hay que crear la tabla nueva en Laravel.

- REDISEÑAR — se crea, pero con una estructura distinta y mejor que la vieja.

- DESCARTAR — no se migra.

## 3.1 Plataforma (usuarios, permisos, clientes) — en su mayoría ya la tienes

| Tabla vieja (Ruby) | Acción | Destino en Laravel |
| --- | --- | --- |
| users | YA EXISTE | User — migrar datos, descartar real_password/salt |
| profiles, profile_accesses, accesses | YA EXISTE | Sistema de roles/permisos de Laravel |
| profile_countries | YA EXISTE | Relación rol–país |
| countries | YA EXISTE | Country |
| customers | YA EXISTE | Customer |
| user_customers | YA EXISTE | Relación usuario–cliente |
| audits | YA EXISTE | AuditLog |
| customer_locations, customer_areas, customer_substations | CREAR | Jerarquía geográfica del cliente (falta en la base) |
| user_notifications | REDISEÑAR | Sistema de notificaciones de Laravel (normalizar user_id) |

## 3.2 Dominio de transformadores — hay que crearlo

| Tabla vieja | Acción | Notas |
| --- | --- | --- |
| transformers | CREAR | Entidad central. Revisar columnas de caché de diagnóstico (num_health, state_health) |
| transformer_types | CREAR | Catálogo: Potencia / Distribución / Horno |
| oil_types | CREAR | Catálogo: Mineral / Silicona / Vegetal soya / Vegetal girasol |
| connection_types, conmutation_types | CREAR | Catálogos de conexión y conmutación |
| transformer_preservations, marks | CREAR | Catálogos (preservación, marca) |
| bornals | CREAR | Datos de bornes/ensayos |

## 3.3 Diagnósticos (el corazón) — crear, con reglas externalizadas

| Tabla vieja | Acción | Notas |
| --- | --- | --- |
| chromatographicals + chromatographical_dga_diags | CREAR | Prueba de cromas. Las reglas van a tablas de parámetros (sección 4.2) |
| chromatographical_duvals, duvals | CREAR | Triángulo/pentágono de Duval |
| physicals + physical_* | REDISEÑAR | Prueba fisicoquímica. Mismo patrón, reglas externalizadas |
| ieee_diags + ieee_diag_details | CREAR | Diagnóstico IEEE |
| furanos | CREAR | Furanos |
| devanados + devanado_* + electricals | REDISEÑAR | Devanados/eléctricas. Aquí estaban las 25 vistas basura |
| factors, gas, gas_keys | CREAR | Tablas de apoyo de los cálculos |

## 3.4 Otros — revisar caso por caso

| Tabla vieja | Acción | Notas |
| --- | --- | --- |
| reports, report_details | REDISEÑAR | Eliminar sheet1..sheet7; normalizar |
| posts, comments, physical_posts, option_posts, type_comments, newspapers | REVISAR | ¿Se usan? Probable contenido/blog interno. Confirmar antes de migrar |
| meetings, meet_events, events | REVISAR | Agenda/reuniones. Confirmar si siguen en uso |
| import_cromas, import_transformers | REDISEÑAR | Importadores de Excel — rehacer en Laravel |
| search_transformer_per_users | DESCARTAR | Caché de búsquedas; Laravel lo resuelve distinto |
| transformer_graphs, transformer_tests | CREAR | Definición de gráficos y catálogo de pruebas |
| schema_migrations, ar_internal_metadata | DESCARTAR | Internos de Rails; no aplican |
| 25 vistas view_devanado_* | DESCARTAR | Deuda técnica; reemplazar por consulta parametrizada |

# 4. El plan, por fases

Las tres cosas que planteaste al inicio — migrar Rails→Laravel, usar tu base SaaS, y reestructurar la base de datos — no son tres opciones distintas: son tres fases del mismo proyecto, y se hacen en orden.

## 4.1 Las fases

| Fase | Qué se hace | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1. Mapa (este doc) | Entender el dominio y decidir qué se conserva/descarta/rediseña | Este documento, aprobado por ti |
| 2. Esquema nuevo | Diseñar las tablas limpias en Laravel: primero catálogos y transformadores, luego diagnósticos | Migraciones de Laravel |
| 3. Tablas de reglas | Crear las tablas de parámetros y cargar las normas (pesos, umbrales) como datos | Tablas + datos de normas |
| 4. Migrar datos | Pasar los datos históricos del sistema viejo al esquema nuevo, corrigiendo los problemas | Scripts de migración |
| 5. Portar cálculos | Traducir la lógica de diagnóstico de Ruby a PHP, verificando que dé el mismo resultado | Servicios de diagnóstico en PHP + pruebas |

## 4.2 La decisión de diseño más importante: reglas como datos, no como código

En lugar de copiar los 179 métodos repetidos de Ruby, la versión nueva guarda las normas en tablas de parámetros. Así, el cálculo se escribe una sola vez y lee los valores desde la base de datos.

Ejemplo de cómo se vería una tabla de límites de gases (en lugar de tenerlos fijos en el código):

| gas | tipo_aceite | tipo_trafo | peso | umbral_bueno | umbral_malo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H2 | Mineral | Potencia | 2.0 | 100 | 700 |
| CH4 | Mineral | Potencia | 3.0 | 120 | 400 |
| C2H2 | Mineral | Distribución | 3.0 | 1 | 35 |
| H2 | Vegetal soya | (todos) | 2.0 | ... | ... |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |

(Los valores de ejemplo son ilustrativos; los reales se extraen del código de Ruby en la Fase 3.) Con esto, un ingeniero puede ajustar una norma desde una pantalla, sin tocar el código, y agregar un tipo de aceite nuevo es agregar filas, no reprogramar. Eso es exactamente la base de datos optimizable y escalable que buscabas.

## 4.3 Qué decisión necesito de ti para seguir

Para avanzar a la Fase 2 hay tres preguntas de negocio que solo tú puedes responder:

- Datos históricos: ¿hay que conservar los años de mediciones del sistema viejo, o solo importa que la nueva app funcione de aquí en adelante? Esto define si la Fase 4 es grande o pequeña.

- Módulos dudosos: ¿se siguen usando posts, comentarios, reuniones/eventos y periódicos (newspapers)? Si no, los descartamos y se simplifica todo.

- Punto de partida: ¿prefieres que empecemos creando el esquema del transformador y sus catálogos (lo más sencillo y la base de todo), o prefieres ver primero un ejemplo completo de una prueba — por ejemplo cromas — portada de principio a fin para validar el enfoque?

Resumen en una frase: tu base de Laravel ya resuelve toda la plataforma (usuarios, permisos, multi-tenant, clientes); el trabajo real es traer el dominio de transformadores y, sobre todo, convertir las reglas de diagnóstico de código enterrado a datos editables.